|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | **Start time** | **Finish time** | **Implemented by** | **Evaluation(%)** |
| Feasibility study phase |  |  |  |  |
| Viết tài liệu | 01/11/2021 | 01/11/2021 | Trương Vũ Bình | 50 |
| Đóng góp ý kiến | 25/09/2021 | 25/09/2021 | Đào Ngọc Quân | 15 |
| Đóng góp ý kiến | 25/09/2021 | 25/09/2021 | Trương Vũ Bình | 15 |
| Duyệt và sửa nội dung | 26/09/2021 | 26/09/2021 | Trương Vũ Bình  Đào Ngọc Quân | 20 |
| Requirement Analysis phase |  |  |  |  |
| Thiết kế mô hình hệ thống | 01/10/2021 | 02/10/2021 | Trương Vũ Bình | 50% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế mô hình hệ thống | 01/10/2021 | 02/10/2021 | Đào Ngọc Quân | 50% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Design phase |  |  |  |  |
| Thiết kế CSDL | 29/09/2021 | 29/09/2021 | Trương Vũ Bình | 50% |
| Thiết kế giao diện hiển thị | 30/09/2021 | 5/10/2021 | Đào Ngọc Quân | 50% |
| Development phase |  |  |  |  |
| Chức năng đăng nhập/ đăng xuất hệ thống | 03/10/2021 | 03/10/2021 | Trương Vũ Bình | 15% |
| Chức năng quản lý các đầu sách | 05/10/2021 | 08/10/2021 | Trương Vũ Bình | 10% |
| Chức năng quản lý thông tin người dùng hệ thống | 06/10/2021 | 09/10/2021 | Đào Ngọc Quân | 10% |
| Chức năng quản lý thông tin sinh viên/người mượn sách | 09/10/2021 | 11/10/2021 | Đào Ngọc Quân | 15% |
| Chức năng quản lý các danh mục tác giả, nhà xuất bản, danh mục sách | 09/10/2021 | 09/10/2021 | Đào Ngọc Quân | 10% |
| Chức năng xem thông tin chi tiết sách | 23/10/2021 | 24/10/2021 | Trương Vũ Bình | 10% |
| Chức năng tìm kiếm sách, tìm kiếm sách nâng cao | 24/10/2021 | 25/10/2021 | Trương Vũ Bình | 10% |
| Chức năng mượn sách | 13/10/2021 | 19/10/2021 | Trương Vũ Bình | 10% |
| Chức năng trả sách | 19/10/2021 | 22/10/2021 | Trương Vũ Bình | 10% |
| Testing phase |  |  |  |  |
| Kiểm thử chức năng đăng nhập/ đăng xuất hệ thống | 25/10/2021 | 25/10/2021 | Trương Vũ Bình | 15% |
| Kiểm thử chức năng quản lý thông tin sách | 27/10/2021 | 27/10/2021 | Trương Vũ Bình | 10% |
| Kiểm thử chức năng quản lý danh mục sách, tác giả, nhà xuất bản | 28/10/2021 | 28/10/2021 | Đào Ngọc Quân | 10% |
| Kiểm thử chức năng xem chi tiết sách | 29/10/2021 | 30/10/2021 | Đào Ngọc Quân | 15% |
| Kiểm thử chức năng tìm kiếm sách/ tìm kiếm sách nâng cao | 29/10/2021 | 29/10/2021 | Trương Vũ Bình | 10% |
| Kiểm thử chức năng quản lý người dùng hệ thống | 30/10/2021 | 30/10/2021 | Đào Ngọc Quân | 10% |
| Kiểm thử chức năng quản lý thông tin sinh viên/ người mượn sách | 31/10/2021 | 31/10/2021 | Đào Ngọc Quân | 10% |
| Kiểm thử chức năng mượn sách | 01/11/2021 | 01/01/2021 | Trương Vũ Bình  Đào Ngọc Quân | 10% |
| Kiểm thử chức năng trả sách | 01/01/2021 | 01/01/2021 | Trương Vũ Bình  Đào Ngọc Quân | 10% |

Hướng dẫn

* Task: Công việc mà các thành viên trong nhóm thực hiện để hoàn thành giai đoạn hiện tại. Các công việc này đa dạng, linh hoạt, không nhất thiết là giống hệt nhau với mỗi nhóm.
* Start time/ Finish time: Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của thành viên khi thực hiện công việc đó.
* Implemented by: thành viên của nhóm thực hiện công việc đó.
* Evaluation (%): ước lượng hiệu quả công việc của thành viên so với tổng hiệu quả công việc của cả nhóm trong giai đoạn phát triển hiện tại. Do vậy, tổng phần trăm của các thành viên trong 1 giai đoạn sẽ bằng 100 %. Đây là con số rất quan trọng để đánh giá sự đóng góp của thành viên vào dự án và quyết định tới điểm Project của thành viên đó.
* Tài liệu này được nộp sau khi kết thúc một giai đoạn phát triển dự án.
* Tên tài liệu được đặt theo quy tắc: <tennhom>\_tasksheet.doc, ví dụ:
  + Nhóm 1 sẽ có tên tài liệu là: groupI\_tasksheet.doc